|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha Inicio*** | ***Motivo*** | ***Fecha Fin*** |
| 1.0 | Wilson Devs | Lenis Rossi Wong Portillo | - | 12/09/2022 | Primera presentación | 21/11/2022 |
| 1.1 | Wilson Devs | - | - | 19/09/2022 | Corrección | 21/11/2022 |
| 1.2 | Wilson Devs | - | - | 17/10/2022 | Corrección 2 | 21/11/2022 |

**ACTA DE CONSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | | | | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| Zorrito PLUS | | | | Z+ |
| **CLIENTE** | | | | **USUARIOS** |
| FOX Streaming | | | | Clientes de FOX Streaming y trabajadores que administran el sitio web. |
| **FECHAS DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO** | | | | |
| ***Fecha de inicio del proyecto*** | | | | 12/09/2022 |
| ***Fecha de fin del proyecto*** | | | | 21/11/2022 |
| **DEFINICIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?** | | | | |
| Es una plataforma en la cual los usuarios podrán solicitar perfiles de cuentas de plataformas de streaming a un precio competitivo. Esta plataforma es un sitio web y será de acceso público. | | | | |
| **DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: Descripción del producto o servicio.** | | | | |
| Sitio web para la venta de perfiles y control de usuarios de Zorrito PLUS. | | | | |
| **FINALIDAD DEL PROYECTO** | | | | |
| Brindar una solución tecnológica a FOX Streaming a través de un sitio web que le permita tener control sobre los perfiles de sus clientes, y de servir como un portal de ventas en donde los visitantes puedan solicitar perfiles de cuentas de plataformas de streaming virtualmente. | | | | |
| **CLIENTES POTENCIALES** | | | | |
| FOX Streaming y otras empresas afines | | | | |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | | | | |
| ***Concepto*** | ***Objetivos*** | | ***Criterio de éxito*** | |
| ***Alcance*** | Construir un sitio web para FOX Streaming, mejorando la gestión de sus procesos de control de clientes y venta de perfiles. | | Sitio web de fácil accesibilidad, llamativa e incremento de la productividad y utilidades de FOX Streaming. | |
| ***Tiempo*** | 10 semanas | | Avances semanales cumplidos. | |
| **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| Implementar un software para FOX Streaming que le permita tener un control sobre los perfiles de las cuentas de streaming de los usuarios, además de establecer un medio formal por el cual puedan recibir solicitudes de perfiles virtualmente, además de asignarlas al respectivo cliente. | | | | |
| **PRINCIPALES FUNCIONALIDADES** | | | | |
| **Funciones de usuario cliente:**   * Registrar una cuenta. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Nombres. * Apellidos. * Correo electrónico. * Contraseña. * Teléfono de contacto. * Iniciar sesión. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Correo electrónico. * Contraseña. * Ver mis perfiles. Se muestran las siguientes especificaciones: * Plataforma de streaming: Netflix, Movistar Play, Disney +, Star +, HBO Max, Prime Video o Spotify. * Correo electrónico. * Contraseña. * Fecha de inicio. * Tiempo de duración (en meses). * Nombre del perfil. * PIN. * Solicitar perfil de una cuenta de alguna plataforma de streaming.   Se muestran las siguientes especificaciones del solicitante que ya han sido ingresadas al iniciar sesión:   * Nombres del solicitante. * Apellidos del solicitante. * Teléfono de contacto.   Se ingresan las siguientes especificaciones del perfil a solicitar:   * Plataforma de streaming (desplegable): Netflix, Movistar Play, Disney +, Star +, HBO Max, Prime Video y Spotify. * Fecha de inicio. * Tiempo de duración (en meses). * Captura de pago (URL).   \*\*Se mostrará la lista de precios de los planes mensuales\*\*.  \*\*Se mostrarán las modalidades de pago y otros detalles\*\*.  **Funciones de un administrador:**   * Iniciar sesión. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Correo electrónico. * Contraseña. * Ver cuentas registradas. Se muestran las siguientes especificaciones: * ID. * Plataforma. * Correo electrónico. * Precio. * Número de perfiles (inicialmente es 0). * Contraseña. * Agregar cuenta. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Correo electrónico. * Contraseña. * Precio. * Plataforma. * Editar cuenta. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Correo electrónico. * Contraseña. * Precio. * Eliminar cuenta. * Ver perfiles de una cuenta. Se muestran las siguientes especificaciones: * ID. * Nombres del cliente. * Apellidos del cliente. * Teléfono de contacto. * Fecha de inicio. * Tiempo de duración (en meses). * Nombre del perfil. * PIN. * Editar perfil de una cuenta. Se ingresan las siguientes especificaciones: * Teléfono de contacto. * Tiempo de duración (en meses). * Nombre del perfil. * PIN. * Eliminar perfil de una cuenta. * Ver solicitudes de perfiles. Se muestran las siguientes especificaciones: * Nombres del solicitante. * Apellidos del solicitante. * Teléfono de contacto. * Plataforma. * Fecha de inicio. * Tiempo de duración (en meses). * Captura de pago (URL). * Agregar perfil.   Se muestran las siguientes especificaciones del solicitante:   * Nombres del solicitante. * Apellidos del solicitante. * Teléfono de contacto. * Plataforma. * Fecha de inicio. * Tiempo de duración (en meses).   Se ingresan las siguientes especificaciones del perfil a solicitar:   * Cuenta del perfil (Desplegable con las cuentas disponibles de la plataforma: ID - #ID). * Nombre del perfil. * PIN. * Eliminar perfil solicitado. | | | | |
| **CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO / TENTATIVO** | | | | |
| ***Hito o evento significativo*** | | ***Fecha programada*** | | |
| Lluvia de Ideas.  Elección de la idea de negocio.  Documentar el Project Charter.  Documentación - Planificación Estratégico.  Diseño de la base de datos en MySQL.  Diseño de las ventanas en - Whimsical. | | 3/10/2022 | | |
| Desarrollo del Front y Back. | | 7/11/2022 | | |
| Presentación del proyecto. | | 21/11/2022 | | |
| **DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO** | | | | |
| ***Nombre*** | Anthony Joel Llactahuaman Muguerza | ***Niveles de autoridad*** | | |
| ***Reporta a*** | Lenis Rossi Wong Portillo | Controla el estatus del proyecto. | | |
| ***Supervisa a*** | Miembros del Grupo 4. |
| **MIEMBROS DEL EQUIPO** | | | | |
| ***Nombre*** | | ***Rol*** | | |
| Blas Juarez, Marx Johan Cristopher | | Desarrollador Back-End (DB) | | |
| Blas Muñoa, Joao Lestter | | Administrador de Base de Datos (ABD) | | |
| Hurtado Santos, Estiven Salvador | | Desarrollador Back-End (DB) | | |
| Llactahuaman Muguerza, Anthony Joel | | Project Manager (PM) - Diseñador UI (DUI) | | |
| López Terrones, Xiomy Ximena | | Administrador de Base de Datos (ABD) | | |
| Martinez Santos, Luz Cristina | | Desarrolladora Front-End (DF) | | |
| Mondragón Zúñiga, Rubén Alberto | | Administrador de Base de Datos (ABD) | | |
| Morales Robladillo, Nicole Maria | | Desarrolladora Front-End (DF) - Diseñadora UI (DUI) | | |
| **PRESUPUESTO** | | | | |
| Recursos humanos | | S/. 8400 mensual (por 4 meses) | | |
| Servicio de agua | | S/. 100 mensual (por 4 meses) | | |
| Servicio de electricidad | | S/. 300 mensual (por 4 meses) | | |
| Servicio de internet | | S/. 400 mensual (por 4 meses) | | |
| Licencias de software | | S/. 1200 mensual (por 4 meses) | | |
| Infraestructura | | S/. 1500 mensual (por 4 meses) | | |
| Computadoras | | S/. 8000 pago único | | |
| ***Total*** | | S/. 55600 | | |
| **PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO** | | | | |
| Tiempo limitado para la entrega del producto final. | | | | |
| Dificultades en la coordinación de tiempos del equipo. | | | | |
| Falta de conocimiento en ciertas herramientas. | | | | |
| Filtración de información - Problemas de seguridad. | | | | |
| **PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO** | | | | |
| Aumentar nuestros conocimientos con las nuevas herramientas. | | | | |
| Trabajar en equipo. | | | | |
| Ayudar a un emprendimiento a mejorar sus procesos. | | | | |